**文留村往年工作计划及完成情况**

**1. 2019年12月利用上级资金新建道路7000平方,已完成**

**2. 2019年7月利用上级资金新打机井3眼，已完成**

**3.2019年12月，完成土地流转100亩，已完成**

4**.2019年12月，完成南街开发新建3户，已完成**