2019年工作计划完成情况

1、2019年危房改造5户，已完成。

2、2019年村级提灌工程，已完成。

3、2019年发展党员1名。

4、2019年硬化村内街道2000平方米，已完成。

5、整修村内下水沟850米，已完成。

6、申请新建机井10眼，未完成。

后邢屯村村委会